2 项目概述

2.1 工作内容:

编写项目简介；编写项目计划；阶段评审；进行可行性分析，作出可行性分析报告；进行需求分析，作出需求分析报告；阶段评审；总体设计报告；详细分析报告；阶段评审；编码实现；单元测试；阶段评审；总体测试；项目收尾

开发软件的功能、性能：

1）用户登陆功能

用户能拥有自己的登陆账号，并能从云端获取自己的数据

2）更直观的日历视图

在日历中直观查看日程安排，便捷的任务修改

3）强大的提醒功能

设置重复提醒和多个闹钟，让你再也不错过到期时间

4）分类功能

同类型的清单可以整理到一个任务组中，一目了然。

5）多优先级

可以对任务标记多种优先级，帮助用户更好的规划日程。

2.2 条件与限制:

应具备的条件：三人协作的开发团队，具备基础的开发知识和经验，配置好的开发环境

已具备的条件：三人协作的开发团队，配置好的开发环境

尚需创造的条件：基础的开发知识和经验

开发期限：开始时间：2017.3.10 结束时间：2017.6.18

2.3 产品

2.3.1程序：列出应交付的程序名称、使用的语言及存储形式。

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 时间管理app |
| 使用的语言 | Java，sql |
| 存储形式 | 文档，sql server |

2.3.2文档：列出应交付的文档。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编写人 | 储存形式 | 储存介质 |
| 1 | 项目开发计划 | 郦哲聪、陈铉文、刘哓倩 | Word | 电子 |
| 2 | 可行性分析报告 | 刘哓倩 | Word | 电子 |
| 3 | 需求分析报告 | 郦哲聪、陈铉文、刘哓倩 | Word | 电子 |
| 4 | 总体设计报告 | 郦哲聪、陈铉文、刘哓倩 | Word | 电子 |
| 5 | 详细设计报告 | 郦哲聪、陈铉文、刘哓倩 | Word | 电子 |
| 6 | 系统测试报告 | 刘哓倩 | Word | 电子 |
| 7 | 项目总结报告 | 刘哓倩 | Word | 电子、纸质 |

2.4 运行环境：

App运行环境：android6.0

软件环境

操作系统：Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 10

开发软件：SQL server 2008 、Eclipse

办公软件：Microsoft Office 2016，Microsoft project 2016

界面设计工具：Axure RP 8

负载测试工具：loadrunner 12等。

硬件环境：

三台电脑，以及一台服务器。

2.5 服务：

用户日程事件等数据云端存储，可在不同设备上共享

2.6 验收标准

优秀： 1）软件可正常运行

2）实现项目软件的各项功能需求

3)软件界面友好，易于交互

4)软件易于更新优化，添加新的功能

合格： 1)软件可正常运行

2)实现项目软件的各项功能需求的三分之二以上

不合格： 1)软件不能正常运行

2)不能实现三分之二项目软件的各项功能需求