## Slide 1
项目
计划
G01：郦哲聪、刘晓倩、陈铉文 指导老师：杨枨老师
时光笔记APP

## Slide 2
目录
CONTENTS
引言
实施计划
专题计划要点
组员分工
01
支持条件
02
03
04
05

## Slide 3
引言
01
项目简介
编写目的
产品功能
开发背景
参考资料

## Slide 4
1.2编写目的
为了保证项目小组能按时保质的完成项目目标，更好的学习工程化思想，合理有序的开展项目工作，我们采用ISO9001标准编写文档，对项目整个生命周期内的工作任务范围，各项工作的任务分解、小组成员的工作分配、开发进度、经费预算、项目内外环境条件、风险对策等内容做出的安排。并将该文件作为本学期软件工程导论科目的主要任务，项目小组开展和检查项目工作的依据。
1.1项目简介
时光笔记是一款适用于安卓手机的APP。以良好而又简洁的操作界面辅助用户管理时间
，用户可以分门别类的管理自己行程安排，并且在需要的时间得到APP的提醒。由浙江
大学城市学院杨枨老师于2018年春季学期在软件工程导论课上提出课题，由SE2018-
G01小组计划实施。
。

## Slide 5
1.3产品功能
用户登陆功能
日历视图
提醒功能
分类功能
多优先级
事务管理
事务显示

## Slide 6
1.4开发背景
项目名称
安卓端
时间管理APP
项目的提出者
杨枨老师
项目主要承担小组
浙江大学城市学院
SE2018春-G01小组
项目的用户
学生党
上班族
项目与其他软件、项目的关系
本项目采用C/S架构，客户端程序建立在Android 5.0及以上的以JAVA语言开发的应用程序，采用SQL Server 2008的数据库服务程序，租借云端服务器。

## Slide 7
1.5参考资料
《Android Studio应用开发》电子工业出版社 方欣 杨勃 主编
2017年8月第一版 第167681号
《软件工程原书第八版》
机械工业出版社等
RogerS.Pressman Bruce R.Maxim著
2017年1月第一版 第294545号
《软件工程导论》
清华大学出版社 张海藩等
2013年8月第六版 第150343号
《SQL Server 数据库设计与系统开发教程》 清华大学出版社 唐红亮 主编

## Slide 8
实施计划
02
任务分解与人员分工
进度管理
预算
参与人员

## Slide 9
2.1任务分解与人员分工

## Slide 10
2.2进度管理
上半部分
下半部分

## Slide 11
功能点技术估算:
输入项数：7输出项数：3查询数：3主文件数：5外部接口数：1
A1-A5分别是 3 4 3 10 7
UFP=3*7+4*3+3*3+10*5+1*7=99
DI=0+2+3+1+2+5+5+5+3+5+5+5+5+5=51
TCF=0.65+0.01*51=1.16
FP=1.16*99=114.84
2017年杭州社会平均标准月薪5096元/人，时薪约28.95元/人，项目总共72天，每天工作4小时来算，需要25012.8元
阿里云服务器半年租用价格1,652.4元
总计：24000-29000元
2.3预算

## Slide 12
2.4参与人员
审核、项目提出者：杨枨
组长（主程序员）：郦哲聪
程序员、文档管理：刘晓倩
程序员、资源配置员：陈铉文

## Slide 13
支持条件
03
开发环境
外部条件
需由用户参与的工作

## Slide 14
操作系统
3.1开发环境
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
开发软件
SQL Server 2008
Android Studio 3.0.1
办公软件
Microsoft Office 2016
Microsoft Project 2016
Microsoft Office 2013
界面设计
Axure RP 8
负载测试
Loadrunner 12
配置管理
GitHub

## Slide 15
验收测试
参与过程：阶段评审
3.2外部条件
3.3需由用户参与的工作
提出功能大致需求
参与过程：需求过程
阿里云的云端服务器

## Slide 16
专题计划要点
04
人员培训
验收标准
质量保证
风险评估

## Slide 17
4.1人员培训
郦哲聪与陈铉文对Android Studio
应用开发进行为期两周的学习，刘
晓倩对Axure RP应用开发进行为
期一周的学习，三人共同学习数据
库开发。
开发人员培训
01
用户人员培训
02
本软件在首次启动时将拥有向导页
面，帮助用户进行软件操作，时光
笔记用户界面美观、简洁，且容易
掌握理解，用户无需特殊培训，即
可快速上手本APP。

## Slide 18
基本目标
01
1）所有功能基本实现（完成度在百分之70-80）。
2）通过各个阶段的审核。
02
03
中级目标
1）实现所有功能
并部署实施（完成
度在百分之80以
上）。
2）优质完成各阶
段评审
进阶目标
1）实现额外的功能
4.2验收标准
4.3质量保证
质量方针
采取走查和审查相结合的方式
保证质量。
工作布置之后，在工作期间组员
需要每天晚上10点前汇报各自的
完成情况。
质量目标
技术复审
完美实现此APP辅助优化时间
分配，记录每日任务，添加任
务便捷，设置任务重要等级等
功能，从而满足大部分用户日
常使用需求以达到更高的工作
和学习效率。
组内走查，采用文档驱动法，
详细记录每处错误。
班内审查，正式的阶段性检测

## Slide 19
4.4风险评估
技术风险：
小组成员缺乏开发经验，APP开发及相关知识不足。
解决方法:
通过书籍，网络，视频学习，组员多做讨论互帮互助，一起提升。
进度风险：
时间安排大多固定。
解决方法:
尽可能提前开始着手工作。
人员风险：
人员限制，一旦生病或其他意外就存在人员紧缺的情况。
解决方案:
合理安排分工，每项工作可以安排多人进行（一个负责人和一个辅助人员），以便不时之需。
资源风险：
计算机配置不高，可能存在在开发过程中故障的可能。
解决方案:
及时上传资料，避免重要文件的丢失。

## Slide 20
组员分工
05

## Slide 21
5.1组员评价
郦哲聪：90分
刘晓倩：92分
陈铉文：91分
项目计划初稿、ppt制作（多次返工）
项目计划修改、文件整理（多次返工）
项目计划初稿、甘特图修改、资源配置（管理时间拖沓）
采用100分制

## Slide 22
感谢您的聆听！
THANKS